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администрации муниципального образования
городского поселения «Поселок Онохой»                                                  Заиграевского района Республики Бурятия

от _10 ноября 2017г.____ № _375__                                                              
Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг.
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29  Устава муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой»,  

постановляю:

1.   Утвердить   муниципальную  программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой  Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг.    (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава муниципального образования городского поселения 
«Поселок Онохой»                                                                                             Е.А.Сорокин
                                                                                        Приложение  

к постановлению администрации

муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой»  

от  _10.11.2017г.___  № _375__

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории поселка Онохой 
Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг.
п. Онохой
2017 год

1. Паспорт 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг. 
	Наименование программы
	«Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг. (далее – Программа)

	Ответственный исполнитель
	Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой» 

	Участники

Программы
	Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой» 


	Цели Программы
	Повышение уровня благоустройства территории поселка Онохой, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания

	Задачи

Программы 
	- совершенствование эстетичного вида территории поселка Онохой
2.   Создание,   содержание   и   развитие   объектов

благоустройства   на   территории   поселка Онохой,

включая   объекты,   находящиеся   в   частной

собственности, и прилегающие к ним территории;

3. Повышение   уровня   вовлеченности

заинтересованных   граждан,   организаций   в

реализацию   мероприятий   по   благоустройству   на

территории поселка Онохой

	Целевые индикаторы и Показатели Программы
	1) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий;

2) доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

3) количество благоустроенных общественных территорий; 

4) доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий;

	Срок
реализации Программы
	2018-2022 годы

	Объемы бюджетных ассигнований Программы
	Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы  составляет 14 140, 02045 тыс  руб  *., в том числе: 

федеральный бюджет           13 262, 984  тыс.руб. 
республиканский бюджет     846,57345 тыс руб.
местный бюджет                  __14,10955 тыс.  руб. 



	Ожидаемые результаты реализации Программы 
	Количество благоустроенных дворовых территорий

многоквартирных домов - _52__  ед.;

доля   благоустроенных   дворовых     территорий

многоквартирных   домов   от   общего   количества

дворовых территорий – 100   %;

количество   благоустроенных   муниципальных

территорий общего пользования _4___   ед.;

площадь   благоустроенной     муниципальной

территории общего пользования _48,21__ тыс. кв.м;

доля   площади   благоустроенных   муниципальных

территорий   от   общего   количества   территорий

общего  пользования - __100___ %;

	
	


2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
На территории поселка  расположены 90 домов блокированной застройки и 52 многоквартирных жилых дома. Анализ сферы благоустройства в поселке Онохой показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. Проведены работы по асфальтированию дворовых проездов и тротуаров многоквартирных жилых домов. 
В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: 

- низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий. На   многих   дворовых   территориях   отсутствуют   скамейки,   урны, состояние   детских   игровых   площадок   неудовлетворительное,  утрачен внешний облик зеленых насаждений. 
Большинство   территорий   требуют   комплексного   благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). Недостаточное количество стоянок для личного транспорта приводит к самовольному   хаотичному   размещению   автомобильного   транспорта   на территориях   детских   игровых   площадок,   газонах.   Территории   дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей. Без благоустройства дворов благоустройство поселка не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Эстетический  вид поселка во многом  зависит  от степени   благоустроенности   общественных   территорий (скверы, площади и др.)
Для обеспечения благоустройства муниципальных территорий общего пользования целесообразно проведение следующих мероприятий: оборудование   малыми  архитектурными   формами;  устройство пешеходных дорожек;  освещение территорий, в т. ч. декоративное;  обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;         установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; озеленение.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых   территорий   общего   пользования   необходим   программно-целевой   подход,   так   как   без   комплексной   системы   благоустройства поселка невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг. (далее – Программа) позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, увеличить площадь благоустроенных территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 1);
- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение 2);
- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 3);
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу (приложение 4);
- протокол общего собрания собственником помещений многоквартирного жилого дома  приложение 8).
Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов и территории общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы осуществляется на основании письменных предложений собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству с оформлением протокола общего собраний собственников помещений (далее – заинтересованные лица).

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и территории общего пользования в программу осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой».
Адресный перечень дворовых территорий на 2018 год формируется согласно предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования. 

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в следующем финансовом году, формируется с учетом результатов реализации мероприятий Программы предшествующего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Адресный перечень территорий общего пользования формируется согласно предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется ежегодно по факту выделенного объема бюджетного финансирования. 

Оценка предложений о включении дворовых и территорий общего пользования в муниципальную программу осуществляется общественной комиссией.
Адресный перечень дворовых территорий и территорий общего пользования, подлежащий благоустройству в рамках муниципальной программы предложенный к конкурсному отбору содержится в приложениях  5, 6 к муниципальной программе. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц включаются в программные мероприятия после заключения соответствующих соглашений с органами местного самоуправления.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства,

цели и задачи программы
Цель муниципальной программы обеспечение комплексного развития современной городской среды, повышение уровня благоустройства территории поселка Онохой, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

3.Повышение уровня благоустройства общественных территорий;

4.Развитие формирования единого облика поселка Онохой.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных задач. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной среды в поселке Онохой, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха населения как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа поселка и повысит качество жизни населения.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и муниципальных   территорий   общего   пользования   осуществляется   на основании   муниципальных   контрактов   (договоров)   на   поставку   товаров, выполнение работ, оказание услуг  для муниципальных нужд, заключенных в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и муниципальных нужд.

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих показателей: 

- увеличение количества дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние;

- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;

-увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству;

- улучшение эстетического состояния общественных территорий;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий 

5. Состав основных мероприятий, показатели результативности муниципальной программы

Перечень основных мероприятий приведен в таблице 2 муниципальной программы.

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы приведен в таблице 1 муниципальной программы.

Целевые индикаторы программы

Таблица 1

	№

п/п
	Наименование целевого индикатора

(показателя)
	Единица 

измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

	1.1.
	Количество благоустроенных  дворовых территорий 
	шт.
	0
	15
	15
	11
	11

	1.2.
	Доля благоустроенных  дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий;
	%
	0
	29
	58
	78
	100

	Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

	2.1.
	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
	%
	40
	50
	58
	75
	100

	Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий

	3.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	шт. 
	1
	1
	1
	1
	1

	Задача 4. Развитие формирования единого облика поселка

	4.1.
	Количество проведенных мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
	шт.
	1
	2
	3
	-
	-


Перечень мероприятий муниципальной программы

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный


	Срок реализации, г
	Ожидаемый непосредственный                     результат

(краткое описание)

	Мероприятие 1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	Глава МО ГП «Поселок Онохой
	2018-2022
	проведение комплексного благоустройства дворовой территории

	Мероприятие 2
	Создание комфортных условий для отдыха и досуга детей и взрослых
	Глава МО ГП «Поселок Онохой
	2018-2022
	1)обеспечение сохранности малых архитектурны форм;

2)повышение уровня благоустройства дворовых территорий

	Мероприятие 3
	Благоустройство общественных территорий
	Глава МО ГП «Поселок Онохой
	2018-2022
	совершенствование эстетического состояния территорий поселка 

	Мероприятие 4
	Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 
	Глава МО ГП «Поселок Онохой
	2018-2020
	1) составление паспортов благоустройства 


6. Сроки реализации муниципальной программы 

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2022 год. 

Выделение этапов не предусматривается. 

7. Ресурсное обеспечение программы

   Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022  годы составляет  _14140,02045__ тыс. рублей, в том числе:

ФБ -  13291,6122 тыс. руб;

РБ - _840,84123 тыс. руб.;

МБ –140,40020 тыс. руб;

Финансирование и сроки выполнения мероприятий программы могут корректироваться в течение всего срока реализации программы.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы  на 2018-2022   годы,   представлено   в   таблице 3. 

Ресурсное обеспечение программы
        Таблица 3
	№

п/п
	Мероприятие
	Год
	Финансирование, тыс. руб  *

	
	
	
	Всего
	ФБ
	РБ
	МБ

	
	 Всего
	2018
	2824,73
	2652,96
	169,31
	2,82

	
	
	2019
	2824,73
	2652,96
	169,31
	2,82

	
	
	2020
	2824,73
	2652,96
	169,31
	2,82

	
	
	2021
	2824,73
	2652,96
	169,31
	2,82

	
	
	2022
	2824,73
	2652,96
	169,31
	2,82

	02.
	Благоустройство дворовых территорий
	2018
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2019
	1412,365
	1326,48
	84,655
	0,91

	
	
	2020
	1412,365
	1326,48
	84,655
	0,91

	
	
	2021
	1412,365
	1326,48
	84,655
	0,91

	
	
	2022
	1412,365
	1326,48
	84,655
	0,91

	3.
	Благоустройство общественных территорий
	2018
	0
	0
	0
	0

	
	
	2019
	1412,365
	1326,48
	84,655
	0,91

	
	
	2020
	1412,365
	1326,48
	84,655
	0,91

	
	
	2021
	1412,365
	1326,48
	84,655
	0,91

	
	
	2022
	1412,365
	1326,48
	84,655
	0,91


* - предполагаемое финансирование из местного бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению в зависимости от условий финансирования указанных в соглашении на очередной финансовый год

8. Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации   муниципальной   программы   на   территории   поселка Онохой постановлением администрации муниципального образования «Заиграевский район» от 10.11.2017г. № 376  утверждена общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы формирование комфортной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия на 2018-2022гг.,  состоящая из  представителей органов   местного   самоуправления,   политических   партий   и   движений, 
общественных организаций  для организации такого обсуждения, проведения комиссионной   оценки   предложений   заинтересованных   лиц,   а   также   для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке. 

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирование комфортной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия на 2018-2022гг.. 

Общественный   контроль   за   формированием   и   реализацией муниципальной   программы   со   стороны   граждан   и   организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и обсуждения дизайн - проектов. 

Координацию и контроль за ходом выполнения программы осуществляет администрация МОГП «Поселок Онохой». 

Приложение 1 к программе
«Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

	Виды работ по минимальному перечню работ
	Образец

	1. Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	[image: image1.jpg]





	2. Установка скамеек

(в: 750/ ш: 400/ д: 1300)
	[image: image2.jpg]




	3. Освещение
	

	3.1. Светильник 

Высота опоры: от 2,4 до 4 м.

Материал изготовления: трубный металлопрокат.

Нижний диаметр опоры: 108 мм.

Количество осветительного оборудования: 1 

Посадочный размер: 57/48мм.
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	4. Установка урн

(в: 600 мм/ ш: 400 мм/

Объем: 20 л)
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Приложение 2 к программе
«Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг.
	Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

измер.
	Кол-во
	Стоимость с НДС,

руб.

	Минимальный перечень

	1
	Ремонт дворовых проездов
	
	
	

	1.1
	Смесь песчано-гравийная природная 
	куб.м.
	1
	540,204

	1.2
	Розлив вяжущих материалов
	т.
	1
	14217,72

	1.3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 8см ремонт основания тротуаров 
	Кв. м.
	1
	18738,15

	1.4
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 10см ремонт основания тротуаров
	Кв. м.
	1
	23429,64

	1.5
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марки II типа Б, плотность каменных материалов: 2,5-и/м3
	1000 кв.м. покрытия
	1
	425115,61

	1.6
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 4см
	100 кв.м. покрытия
	1
	26493,31

	1.7
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	1000 кв.м. покрытия
	1
	98596,95

	1.8
	Установка бортовых камней бетонных
	100 м
	1
	39734,98

	1.9
	Камни бортовые: БР 100.30.18/бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) дорожные
	шт.
	1
	687,32

	1.10
	Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) тротуарные
	шт.
	1
	201,32

	1.11
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 4см
	100 кв.м.
	1
	21194,63

	1.12
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 72 км; нормативное время пробега 3,739 час; класс груза 1 асфальтобетонная смесь
	1 т.
	1
	333,13

	1.13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, на расстояние: до 27 км 1 класс груза, смесь песчано-гравийная 
	1 т.
	1
	163,05

	2.
	Установка скамьи
	
	
	

	2.1
	Скамья бульварная со спинкой
	шт.
	1
	8016,45

	3.
	Установка урны
	
	
	

	3.1
	Урна металлическая опрокидывающаяся
	шт.
	1
	524,20

	4
	Освещение
	
	
	

	4.1
	Установка светильников
	шт.
	1
	4719,58

	4.2
	Светильник  
	компл.
	1
	19920,74

	4.3
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт. 
	1
	511,66

	4.4
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
	шт.
	1
	48,89

	4.5
	Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)
	компл.
	1
	642,39

	4.6
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	1
	324,84

	4.7
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	1
	945,63

	4.8
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	10 жил.
	1
	2458,56

	4.9
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	1
	36,91

	4.10
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»

(1 токоприемник)
	1 токоприемник
	1
	140,63


Приложение 3 к программе
«Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Онохой
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, дворовая территории которых подлежит благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Онохой в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в п. Онохой муниципального образования «Заиграевский район»  на 2018-2022 год (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.  

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Онохой;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Онохой за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой» для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.
2. Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой»   (далее - администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком. 

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета администрации муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой». 

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 30 дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит. 

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. 

3.4. Администрация  осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.6.  Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.7. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

3.8. Ежемесячно опубликовывать на официальном сайте администрации муниципального образования городского поселения  «Поселок Онохой»» и направлять в адрес общественной комиссии информацию об аккумулировании и расходовании средств Заинтересованных лиц.

Приложение 4 к программе
«Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг.
ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022гг.
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022гг.  (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.


3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией МОГП «Поселок Онохой»  (далее - уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.  

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента его получения, и представить в администрацию  согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация  передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 5 к программе
«Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг.
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 – 2022 годах

	№

Пп/п
	Адрес дворовой территории многоквартирного дома (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома)
	Количество проживающих в многоквартирном доме, чел.
	Перечень видов работ
	Планируемая потребность в финансировании

тыс. руб.

	
	
	
	согласно минимальному перечню


	

	1
	ул.Терешковой, 3
	21
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	2
	ул.Терешковой, 5
	25
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	3
	ул.Терешковой, 7
	24
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	4
	ул.Терешковой, 9
	20
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	5
	Ул. Гагарина 1
	11
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	6
	Ул. Гагарина 3
	15
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	7
	Ул. Гагарина 5
	16
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	8
	Ул. Гагарина 7
	10
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	9
	Гагарина 9
	10
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	10
	Гагарина 2
	10
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	11
	Гагарина 4
	11
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	12
	Гагарина 8
	10
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	13
	Гагарина 10
	8
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	14
	Ул. Пионерская 2
	15
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	15
	Ул. Пионерская 4
	19
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2019

	16
	Пионерская 1
	15
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2020

	17
	Пионерская 3 
	12
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2020

	18
	Ул. Пионерская 7
	80
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2020

	19
	Ул. Пионерская 9
	76
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2020

	20
	Ул.Нагорная 2
	60
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2020

	21
	Ул.Нагорная 4
	58
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2020

	22
	Ул.Н.Петрова 5
	21
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2020

	23
	Ул.Н.Петрова 7
	15
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2020


Приложение 6 к программе
«Формирование современной городской среды на территории поселка Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг.
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 – 2022 годах, на территории муниципального образования 

	№

п/п
	Адрес и наименование общественной территории
	Перечень видов работ 

по благоустройству 
	Планируемый год реализации, г

	1
	Территория, прилегающая  к зданию  дома культуры, расположенному по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой, ул. Серова, 1


	устройство твердых покрытий, установка скамеек, урн, малых архитектурных форм, ограждение, озеленение, освещение.
	2018

	2
	Территория, традиционно определенная для проведения спортивных мероприятий, расположенная по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой, ул. Подгорная, 38
	ремонт асфальтового покрытие, установка скамеек, озеленение, установка ограждения, установка малых архитектурных форм
	2019

	3
	 Территория, прилегающая к хоккейной коробке, расположенной по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой, ул. Красная горка, 1в


	ремонт асфальтового покрытие, установка скамеек, озеленение, установка ограждения, установка малых архитектурных форм
	2020

	4
	Площадь Ленина
	ремонт асфальтового покрытие, установка скамеек, озеленение, установка ограждения, установка малых архитектурных форм
	2021


Приложение 7 к программе

«Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления
	№

п/п
	Адрес и наименование недвижимого имущества и земельных участков
	Перечень видов работ 

по благоустройству 
	Планируемый год реализации,

г

	1
	Ул.Юбилейная 1а 

 Магазин «Барис»  
	 Озеленение, клумбы
	 2018-2022

	2
	Ул.Серова 6 магазин «Титан» 
	 Озеленение, клумбы
	 2018-2022

	3
	Ул.Комсомольская 1а магазин «Абсолют» 
	 Озеленение, клумбы
	 2018-2022


Приложение 9 к программе

«Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг.
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании «Заиграевский район»  правил благоустройства

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный


	Срок реализации, г

	1
	Составление паспортов благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения
	АМОГП «Поселок Онохой»
	2018-2019

	2
	Проведение разъяснительной работы о принципах благоустройства
	АМОГП «Поселок Онохой»
	2018-2019

	3
	Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации
	АМОГП «Поселок Онохой»
	2020


Приложение 9 к программе
«Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг.
ПРОТОКОЛ

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ________________________________

	п. Онохой
	   «____» ______________ 20___ года


 Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - ________.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _________ кв. метров, в том числе:

 _________ кв. метров жилых помещений, _________ кв. метров нежилых помещений.

На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве _____ человек. 

.
Повестка дня собрания:

1. О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.

2. О совместном участии в муниципальной программе формирование современной городской среды с многоквартирным домом № ______ по _________________________________.

3. Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды.

4. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

5. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами). 

6. Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории: финансовое (при выборе работ из дополнительного перечня работ) и (или) трудового участия собственников в реализации видов работ из дополнительного и (или) минимального перечней работ (в случае принятия такого решения).

7. Об определении порядка сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ (в случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня работ). 

8. О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы. 

9. О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.

10. Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования.
1. По первому вопросу — Принято решение избрать из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек. Предложены кандидатуры:

председателя собрания ________________________________________

секретаря собрания ___________________________________________

членов счетной комиссии ______________________________________

                                            ______________________________________

                                            ______________________________________
После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование.

Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по первому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).
2. По второму вопросу принято решение участвовать в реализации мероприятий муниципальной программы формирование современной городской среды совместно с многоквартирным домом № ______ по ________________________________________________.

После обмена мнениями состоялось голосование. 
Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по второму вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

3. По третьему вопросу принято решение обратиться в Администрацию муниципального образования «Заиграевский район» с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома № ______ по _______________ в муниципальную программу формирования современной городской среды.

После обмена мнениями состоялось голосование.
Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по третьему вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

4. По четвертому вопросу — принято решение утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а именно:

	Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории
	Объем (количество) 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Определить перечень работ, выполняемых совместно с собственниками МКД № ______ по ул. ___________________

	Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории
	Объем (количество) 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


После обмена мнениями состоялось голосование.

Результаты:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по четвертому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).
5. По пятому вопросу — принято решение утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству, а именно:

	Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории
	Объем (количество)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Определить перечень работ, выполняемых совместно с собственниками МКД № ______ по ул. ___________________

	Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории
	Объем (количество) 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


После обмена мнениями состоялось голосование. 

Результаты:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по пятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).


6. По шестому вопросу — принято решение определить участие собственников МКД в выполнении работ, сформированных исходя из:

- минимального перечня работ в не денежной форме: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Может быть определен как в денежной форме так и  в неденежной форме. Например:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

- дополнительного перечня работ в денежной (не денежной) форме: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
После обмена мнениями состоялось голосование. 
Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по шестому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).


7. По седьмому вопросу — принято решение о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома № ___ по ул. _________________________________ работ, выполняемых из состава дополнительного перечня, в размере ______5____ % от общей стоимости работ из дополнительного перечня.

Предоставление софинансирования со стороны собственников многоквартирного дома осуществляется в порядке аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 
После обмена мнениями состоялось голосование. Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по седьмому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).


8. По восьмому вопросу принято решение включить в состав общего имущества  в многоквартирном доме ______________________________________________________________, 

(наименование оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
После обмена мнениями состоялось голосование.
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по восьмому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

9. По девятому вопросу принято решение принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы собственниками МКД № _______ по ул. _________________________________, МКД № _______, по ул. _________________________________, в следующем порядке

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
После обмена мнениями состоялось голосование. 

	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по девятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

10. По десятому вопросу – принято решение определить в качестве  лица, уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                    (указать полностью Ф.И.О., адрес проживания, контактный телефон)
После обмена мнениями состоялось голосование. 

	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по десятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

Приложения:

- регистрационный протокол.

Собрание закрыто.

Председатель собрания __________________________________/__________________

Секретарь собрания _____________________________________/__________________

Члены счетной комиссии _________________________________/__________________

_________________________________/__________________

________________________________/__________________
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