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Республика Бурятия
Заиграевский район
Муниципальное образование 
городского поселения
«Поселок  Онохой»
БуряадУласайЗагарайнаймагай
 «Онохой тосхон» 
гэhэн хотын hуурин 
газарай нютагай 
засагай байгууламжын Захиргаан


ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

___.________.2024 года									№____
Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 гг.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29  Устава муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой»,  
постановляю:
1.   Утвердить   муниципальную  программу «Формирование комфортной  городской среды на территории поселка Онохой  Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 гг.    (прилагается).
          2. Установить, что действие муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды поселка Онохой  Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 годы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. 
3. Признать утратившим силу Постановление администрации  муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой» №12 от 23.01.2020г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2020-2024 гг.».
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.


Глава муниципального образования городского поселения 
«Поселок Онохой»                                                                                             В.В. Иванов






                                                                                        Приложение  
к постановлению администрации
муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой»  
от  ________  № _____


Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на территории поселка Онохой 
Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 гг.
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Паспорт 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 годы
	Наименование программы
	«Формирование комфортной городской среды поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 годы (далее – Программа)

	Ответственный исполнитель
программы
	Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой» Заиграевского района Республики Бурятия

	Цели Программы
	Повышение уровня благоустройства территории поселка Онохой, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания

	Задачи
Программы 
	1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам;
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству;
3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

	Целевые индикаторы и Показатели Программы
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий; 
2. Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий;
3. Доля трудового или финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий п. Онохой;
4. Количество благоустроенных общественных территорий.

	Этапы и сроки реализации Программы
	На 2025-2027 годы и на период до 2030 г. 
I этап – 2025 г.
II этап – 2026 г. 
III этап – 2027 г. 
IV этап – 2028-2030 г.  

	Объемы бюджетных ассигнований программы
	рублей

	
	Годы
	Всего
	Федеральный Бюджет
	Республиканский Бюджет
	Местный Бюджет
	Внебюджетные источники

	
	2025
	3 983 577,00
	3 939 801,00
	39 796,00
	3980,00
	0

	
	2026
	3 983 577,00
	3 939 801,00
	39 796,00
	3980,00
	0

	
	2027
	3 983 577,00
	3 939 801,00
	39 796,00
	3980,00
	0

	
	2028
	3 983 577,00
	3 939 801,00
	39 796,00
	3980,00
	0

	
	2029
	3 983 577,00
	3 939 801,00
	39 796,00
	3980,00
	0

	
	2030
	3 983 577,00
	3 939 801,00
	39 796,00
	3980,00
	0

	Ожидаемые результаты реализации Программы 
	- проведение комплексного благоустройства дворовой территории;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- совершенствование эстетического состояния территорий поселка.



Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития, анализ основных показателей сферы благоустройства

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации "Формирование комфортной городской среды", утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года N 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474), утвержден паспорт национального проекта "Жилье и городская среда", в состав которого включен федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.10.2017 №516 утверждена Государственная программа Республики Бурятия «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», (в ред. Постановлений Правительства РБ от 22.05.2018 N 269,
от 12.03.2019 N 105, от 13.11.2019 N 602, от 26.12.2019 N 705,
от 01.06.2020 N 318, от 18.12.2020 N 770, от 13.10.2021 N 583,
от 14.12.2021 N 728, от 23.12.2021 N 761, от 21.06.2022 N 366,
от 14.11.2022 N 703, от 23.12.2022 N 815, от 02.10.2023 N 593,
от 15.12.2023 N 766, от 28.12.2023 N 816, от 13.12.2024 N 717,
с изм., внесенными Постановлением Правительства РБ от 25.09.2020 N 595)
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 годы является инструментом реализации приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды».
На территории поселка Онохой расположены 90 домов блокированной застройки и 52 многоквартирных жилых дома, в п. Онохой-2 – 10 многоквартирных домов, вп. Онохой-3 – 12 многоквартирных домов. Анализ сферы благоустройства в поселке Онохой показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий. 
Проведены работы по асфальтированию дворовых проездов и тротуаров многоквартирных жилых домов, установлены урны и скамьи. 
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2024 гг. проведены работы по благоустройству:
- общественной территории, прилегающей к Дому культуры, расположенному по адресу: п. Онохой, ул. Серова, 1 (устройство твердых покрытий, установка скамеек, урн, малых архитектурных форм, ограждение, освещение);
- общественная территория по адресу площадь Ленина п. Онохой (устройство твердых покрытий, установка сцены, установка освещения, установка урн, скамеек, ограждение);
- общественная территория, традиционно сложившаяся для отдыха населения, расположенная по адресу п. Онохой ул. Транспортная (строительство универсальной спортивной площадки, устройство твердых покрытий, установка МАФов, скамеек, урн, освещения, ограждения, озеленение)

В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: 
- на некоторых дворовых территориях отсутствуют скамейки, урны, утрачен внешний облик зеленых насаждений. 
Эстетический  вид поселка во многом  зависит  от степени благоустроенности общественных территорий (скверы, площади и др.)
Для обеспечения благоустройства муниципальных общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий: оборудование малыми  архитектурными формами; освещение территорий, в т. ч. декоративное;  обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; озеленение, ремонт твердого покрытия, тротуаров.
К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселка невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 годы (далее – Программа) - последователь муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2018-2022 гг. призвана создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, увеличить площадь благоустроенных территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:
- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 1);
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, общественных территорий включенных в муниципальную программу (приложение 2);
- протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома (приложение 6).
Адресный перечень дворовых и общественных территорий на 2025-2030 годы сформирован согласно проведенной инвентаризации с учетом предложений заинтересованных лиц и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования. 
Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в следующем финансовом году, формируется с учетом результатов реализации мероприятий Программы предшествующего финансового года путем внесения в нее соответствующих корректировок.

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цели и задачи программы
Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории поселка Онохой, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания, а также: 
- формирование современного облика поселка
- обеспечение создания и развития объектов благоустройства на территории поселка.
Основными задачами муниципальной программы являются:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий.
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных задач. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной среды в поселке Онохой, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха населения как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению качества жизни населения.

Прогноз ожидаемых результатов реализации программы
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключенных в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
	- Проведение комплексного благоустройства дворовой территории;
	- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- Совершенствование эстетического состояния территорий поселка.
Оценка конечных результатов Программы характеризуется следующими показателями:
- Количество благоустроенных дворовых территорий; 
- Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий;
- Доля трудового или финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий п. Онохой;
- Количество благоустроенных общественных территорий.
Перечень целевых показателей Программы составлен по принципу минимизации количества целевых показателей при сохранении полноты представляемой информации. Данные показатели наиболее полно характеризуют развитие и формирование комфортной городской среды в тех сферах, на улучшение которых направлена Программа. Плановые значения целевых показателей установлены с учетом значений показателей за прошлые периоды, итогов проведенной инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий, а также с учетом требования по заключению соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, и с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями о благоустройстве территорий, находящихся в их собственности (пользовании), в течение срока реализации Программы.

Состав основных мероприятий, показатели результативности муниципальной программы
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы приведен в таблице 1 муниципальной программы. 
Перечень основных мероприятий приведен в таблице 2 муниципальной программы.

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:
1) проведения общественных обсуждений проектов изменений, вносимых в Программу (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких изменений);
2) заявлений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству;
3) осуществления контроля за ходом выполнения Программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", включая проведение оценки заявлений заинтересованных лиц;
4) обязательного установления минимального 5-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;
5) проведения соответствующих мероприятий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройству общественных территорий поселка Онохой осуществляется:
- установка скамеек;
- оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;
- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;
- устройство парковочных мест на придомовых территориях;
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую или общественную территорию.
6) реализации мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
7) направления на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий не менее 40% от общего размера предоставленной субсидии из регионального бюджета;
8) обеспечения размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Дворовая территория может быть исключена из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, при следующих условиях:
1) если на дворовой территории, расположены многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;
2) если дворовая территория планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой»;
3) если собственники помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которых подлежит благоустройству, приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории
4) если дворовая территория, на которой расположены многоквартирные дома, включена в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, но в администрацию муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой» на 1 августа 2024 года собственниками многоквартирных домов данной территории не подано заявление о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству.
Обязательным условием исключения дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, является одобрение решения об ее исключении общественной комиссией.
После принятия общественной комиссией соответствующего решения администрация городского поселения «Поселок Онохой»  при очередной корректировке Программы вносит в нее соответствующие изменения.

Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы
В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на территории поселка Онохой создается общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия на 2025-2030 гг.,  состоящая из  представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций  для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке. 
Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирование комфортной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия на 2025-2030 гг.
Общественный контроль за формированием  муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и обсуждения дизайн - проектов. 
Координацию и контроль за ходом выполнения программы осуществляет глава муниципального образования городское поселение «Поселок Онохой».

2. Целевые индикаторы программы
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование целевого индикатора
(показателя)
	Единица 
измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

	1.1.
	Количество благоустроенных  дворовых территорий 
	шт.
	16
	18
	20
	22
	24
	26

	1.2.
	Доля благоустроенных  дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий;
	%
	20
	35
	40
	55
	80
	100

	Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	

	2.1.
	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
	%
	40
	50
	58
	75
	90
	100

	Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий

	3.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	шт. 
	5
	6
	7
	8
	8
	8

	Задача 4. Развитие формирования единого облика поселка

	4.1.
	Количество проведенных мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1



3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный

	Срок реализации, г
	Ожидаемый непосредственный                     результат
(краткое описание)

	Мероприятие 1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	Глава МО ГП «Поселок Онохой
	2025-2030
	проведение комплексного благоустройства дворовой территории

	Мероприятие 2
	Создание комфортных условий для отдыха и досуга детей и взрослых
	Глава МО ГП «Поселок Онохой
	2025-2030
	1)обеспечение сохранности малых архитектурны форм;
2)повышение уровня благоустройства дворовых территорий

	Мероприятие 3
	Благоустройство общественных территорий
	Глава МО ГП «Поселок Онохой
	2025-2030
	совершенствование эстетического состояния территорий поселка 




4. Ресурсное обеспечение программы
        Таблица 3
	Статус
	Наименование муниципальной программы
	Источник финансирования
	Расходы  (рублей), годы*

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Муниципальная программа 
	«Формирование комфортной городской среды поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 годы
	Всего по Программе:
	3 983 577,00
	3 983 577,00
	3 983 577,00
	3 983 577,00
	3 983 577,00
	3 983 577,00

	
	
	Федеральный бюджет
	3 939 801,00
	3 939 801,00
	3 939 801,00
	3 939 801,00
	3 939 801,00
	3 939 801,00

	
	
	Республиканский бюджет
	39 796,00
	39 796,00
	39 796,00
	39 796,00
	39 796,00
	39 796,00

	
	
	Местный бюджет
	3980,00
	3980,00
	3980,00
	3980,00
	3980,00
	3980,00

	
	
	Прочие источники (указываются виды источников)
	
	
	
	
	
	


* - предполагаемое финансирование из местного бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению в зависимости от условий финансирования указанных в соглашении на очередной финансовый год

















Приложение 1 к программе
«Формирование комфортной  городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 гг.


Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Онохой
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, дворовая территории которых подлежит благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Онохой в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в п. Онохой муниципального образования «Заиграевский район»  на 2025-2030 год (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.  
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) дополнительный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;
б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Онохой;
в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Онохой за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;
г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой» для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.
2. Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ
2.1. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой»   (далее - администрация).
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком. 
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета администрации муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой». 
Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.
3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.
Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 30 дней с момента подписания соглашения.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит. 
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. 
3.4. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
3.6.  Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.7. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.
3.8. Ежемесячно опубликовывать на официальном сайте администрации муниципального образования городского поселения  «Поселок Онохой»» и направлять в адрес общественной комиссии информацию об аккумулировании и расходовании средств Заинтересованных лиц.


















Приложение 2 к программе
«Формирование комфортной  городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 гг.

ПОРЯДОК
[bookmark: Par29]разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  «Формирование комфортной  городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030гг..
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  «Формирование комфортной  городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 гг.  (далее  - Порядок).
2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
	3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией МОГП «Поселок Онохой»  (далее - уполномоченный орган).
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.  
6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
6.2. разработка дизайн - проекта;
6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;
6.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.
7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента его получения, и представить в администрацию согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
В случае не урегулирования замечаний, администрация передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.
8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.














































Приложение 3 к программе
«Формирование комфортной  городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 гг.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2025-2030 годах

	№
п/п
	Адрес дворовой территории многоквартирного дома (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома)
	Количество проживающих в многоквартирном доме, чел.
	Перечень видов работ
	Планируемый год реализации, г.


	1
	ул. Терешковой, 14
	19
	Ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, освещения
	2025

	2
	ул.Серова 16,18
	31
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2026

	3
	ул. Нагорная, дом 2, 4
	156
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн, установка освещения
	2027

	4
	ул.Трактовая ,8,9
	22
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2028

	5
	ул. Серова, 2, ул.Пионерская 2,4

	77
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн, установка освещения
	2029

	6
	ул. Серова, дома 4,8, ул.  Пионерская 1,3
ул. Первомайская, 13
	84
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2029

	7
	ул. Первомайская 14, ул. Серова 10,12,14

	76
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн, установка освещения
	2030

	8
	ул. Ул.Серова 7,
ул.Н.Петрова,5 
ул. Н.Петрова 7
	42
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн, установка освещения
	2030

	9
	П. Онохой-2, д. 2,3,5,6 
	277
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн, установка освещения
	2030

	10
	П. Онохой-2, д. 7, 8, 9. 10
	523
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн, установка освещения
	2030

	11
	П. Онохой-3, д. 2,6,9,10, 11, 12, 13, 14
	317
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн, установка освещения
	2030

	12
	П. Онохой, ул. Юбилейная, 1
	67
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн
	2030

	13
	Онохой-3, д. 15
	51
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн, установка освещения, 
	2030

	14
	Онохой-3, д. 16
	52
	ремонт дворового проезда; установка скамеек; установка урн, установка освещения, 
	2030

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


































Приложение 4 к программе
«Формирование комфортной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030 гг.


АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2025-2030 годах, на территории муниципального образования 

	№
п/п
	Адрес и наименование общественной территории
	Перечень видов работ 
по благоустройству 
	Планируемый год реализации, г

	1
	Благоустройство детской спортивной площадки на ул. Транспортная п. Онохой
	Установка МАФов, скамеек, урн
	2025

	1
	Территория, традиционно сложившаяся для отдыха населения на пересечении ул. Красная горка, Терешковой
	Установка зимней горки, строительство тротуаров, освещение, озеленение, скамеек
	2026

	2
	 Территория, прилегающая к хоккейной коробке, расположенной по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой, ул. Красная горка, 1в

	Установка спортивного оборудования, освещения, скамеек, мягкого резинового покрытия
	2027

	3
	Площадь Ленина п. Онохой
	Устройство твердого покрытия, установка
скамеек, урн
	2028


	4
	Территория по ул. Терешковой п. Онохой (Нагорная) для отдыха и досуга населения

	Строительство зоны отдыха, установка малых архитектурных форм, освещения, скамеек, урн
	2029

	5
	Территория по ул. Титенко п. Онохой для активного отдыха и досуга населения
	Установка зимней горки, МАФов, твердого и мягкого покрытия, универсальной спортивной площадки, трибун освещения, урн, скамеек
	2026

	6
	Территория по ул. Путейская п. Онохой для активного отдыха и досуга населения
	Устройство универсальной спортивной площадки, освещения, урн, скамеек, МАФов
	2030

	7
	Территория центрального кладбища п. Онохой (ост. Лесокомбинат)
	Ограждение, установка мусорных контейнеров
	2030







Приложение 5 к программе
«Формирование комфортной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2020-2024 гг.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный

	Срок реализации, г

	1
	Составление паспортов благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения
	Отдел выездного контроля и работы с населением
	2025-2030

	2
	Проведение разъяснительной работы о принципах благоустройства
	УК ООО «Комцентр»
	2025-2030

	3
	Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации
	Отдел выездного контроля и работы с населением
	2025






























Приложение 6 к программе
«Формирование комфортной городской среды на территории поселка Онохой Заиграевского района Республики Бурятия» на 2025-2030гг.

ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ________________________________


	п. Онохой
	   «____» ______________ 20___ года


 Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - ________.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _________ кв. метров, в том числе:
 _________ кв. метров жилых помещений, _________ кв. метров нежилых помещений.
На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве _____ человек. 
.
Повестка дня собрания:
1. О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.
2. О совместном участии в муниципальной программе формирование современной городской среды с многоквартирным домом № ______ по _________________________________.
3. Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды.
4. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).
5. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами). 
6. Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории: финансовое (при выборе работ из дополнительного перечня работ) и (или) трудового участия собственников в реализации видов работ из дополнительного и (или) минимального перечней работ (в случае принятия такого решения).
7. Об определении порядка сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ (в случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня работ). 
8. О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы. 
9. О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.
10. Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования.

1. По первому вопросу — Принято решение избрать из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек. Предложены кандидатуры:
председателя собрания ________________________________________
секретаря собрания ___________________________________________
членов счетной комиссии ______________________________________
                                            ______________________________________
                                            ______________________________________
После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование.

Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по первому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

2. По второму вопросу принято решение участвовать в реализации мероприятий муниципальной программы формирование современной городской среды совместно с многоквартирным домом № ______ по ________________________________________________.
После обмена мнениями состоялось голосование. 
Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по второму вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

3. По третьему вопросу принято решение обратиться в Администрацию муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой» с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома № ______ по _______________ в муниципальную программу формирования комфортной  городской среды.
После обмена мнениями состоялось голосование.
Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по третьему вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

4. По четвертому вопросу — принято решение утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а именно:
	Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории
	Объем (количество) 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Определить перечень работ, выполняемых совместно с собственниками МКД № ______ по ул. ___________________
	Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории
	Объем (количество) 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



После обмена мнениями состоялось голосование.
Результаты:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по четвертому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

5. По пятому вопросу — принято решение утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству, а именно:

	Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории
	Объем (количество)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Определить перечень работ, выполняемых совместно с собственниками МКД № ______ по ул. ___________________
	Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории
	Объем (количество) 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



После обмена мнениями состоялось голосование. 
Результаты:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по пятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

	6. По шестому вопросу — принято решение определить участие собственников МКД в выполнении работ, сформированных исходя из:
- минимального перечня работ в не денежной форме: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Может быть определен как в денежной форме так и  в неденежной форме. Например:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)
- дополнительного перечня работ в денежной (не денежной) форме: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

После обмена мнениями состоялось голосование. 
Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по шестому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

	7. По седьмому вопросу — принято решение о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома № ___ по ул. _________________________________ работ, выполняемых из состава дополнительного перечня, в размере ______5____ % от общей стоимости работ из дополнительного перечня.
Предоставление софинансирования со стороны собственников многоквартирного дома осуществляется в порядке аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

После обмена мнениями состоялось голосование. Результаты голосования:
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по седьмому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

	8. По восьмому вопросу принято решение включить в состав общего имущества  в многоквартирном доме ______________________________________________________________, 
(наименование оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
После обмена мнениями состоялось голосование.
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по восьмому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

9. По девятому вопросу принято решение принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы собственниками МКД № _______ по ул. _________________________________, МКД № _______, по ул. _________________________________, в следующем порядке
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
После обмена мнениями состоялось голосование. 
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по девятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).

10. По десятому вопросу – принято решение определить в качестве  лица, уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                    (указать полностью Ф.И.О., адрес проживания, контактный телефон)
После обмена мнениями состоялось голосование. 
	ЗА
	____________
	голосов

	ПРОТИВ
	____________
	голосов

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
	____________
	голосов


Решение по десятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное подчеркнуть).


Приложения:
- регистрационный протокол.
Собрание закрыто.

Председатель собрания __________________________________/__________________
Секретарь собрания _____________________________________/__________________
Члены счетной комиссии _________________________________/__________________
_________________________________/__________________
________________________________/__________________
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